## Slide 1
SAMPLE / PRODUCT DEVELOPMENT
Display Driver
專案週報
循環測試仍有閃爍重現，發布條件尚未達成
報告日期 2026-09-18
發布狀態 暫停

## Slide 2
測試進度與發布狀態
14 / 20
完成循環測試
2 次
閃爍重現
Chart: 20 次循環測試進度
| 已完成 | 未完成
循環次數 | 14 | 6
團隊維持 v2.4 RC 暫停發布，先完成剩餘 6 次測試並確認問題來源。
SAMPLE | 2026-09-18 | No confidential data
Display Driver | 2

## Slide 3
決策與後續工作
決策：v2.4 RC 暫停發布，完整 20 次循環測試通過後再評估恢復。
工作項目 | 負責人 | 期限 | 狀態
完成剩餘 6 次喚醒循環測試 | Ben | 2026-09-23 | 進行中
A-17：研究瑞鼎科技公司資訊，限官方網站 | Amy | 2026-10-02 | 未開始
更新 Color Calibration 測試圖 | Dora | 2026-09-18 | 已完成
A-17 是 Display Driver 評估合作背景的前置資料。尚未取得官方來源前，不得標示完成。
SAMPLE | 2026-09-18 | No confidential data
Display Driver | 3