## Slide 1
SAMPLE / PRODUCT DEVELOPMENT
Display Driver
專案週報
調整時序設定後完成重新驗證，發布條件已達成
報告日期 2026-09-25
發布狀態 恢復

## Slide 2
測試進度與發布狀態
20 / 20
完成循環測試
0 次
閃爍重現
Chart: 20 次循環測試進度
| 已完成 | 未完成
循環次數 | 20 | 0
調整時序設定後重新執行完整 20 次循環測試，20/20 均未重現閃爍。
SAMPLE | 2026-09-25 | No confidential data
Display Driver | 2

## Slide 3
決策與後續工作
決策：恢復 v2.4 RC，診斷旗標保留一個版本。
工作項目 | 負責人 | 期限 | 狀態
A-17：整理瑞鼎科技公司介紹、主要產品與福利制度 | Amy | 2026-10-02 | 進行中
完成 Color Calibration 文件簽核 | Dora | 下週 | 待處理
追蹤診斷旗標使用情況 | Ben | 下一版本 | 持續追蹤
A-17 的來源仍只允許瑞鼎科技官方網站。本週僅確認研究範圍，尚未取得官網證據。
SAMPLE | 2026-09-25 | No confidential data
Display Driver | 3